Администрация (исполнительно-распорядительного органа)

сельского поселения «Деревня Сугоново»

Калужской области Ферзиковского района

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08 сентября  2016г.                                                                                                       № 35

д. Сугоново

Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  сельского поселения «Деревня Сугоново»» на 2017год и плановый период 2018-2020г.г.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, обеспечение приоритета жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, руководствуясь статьей 14 п. 1 пп.5  Федерального  Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом  № 196 – ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения». Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»,    Уставом  сельского поселения  «Деревня Сугоново» Ферзиковского  района Калужской области, Постановлением Администрации сельского поселения «Деревня Сугоново»  от 17.03.2014 № 12 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации  сельского поселения «Деревня Сугоново», их формирования и реализации»  администрация  сельского поселения  «Деревня Сугоново» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры в сельском поселении «Деревня Сугоново» на  2017 год и плановый период  2018-2020  годы».

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной  Программы «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры в сельском поселении «Деревня Сугоново» на  2017 год и плановый период  2018-2020  годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств   местного бюджета поселения.

- 3. Настоящее Постановление подлежит  официальному опубликованию    на  официальном сайте администрации www.adm-sugonovo.ru и  обнародованию на информационном  стенде администрации сельского поселения «Деревня Сугоново» расположенному по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, д. Сугоново, д.51.

- 4.  Настоящее постановление  вступает в силу с 1 января  2017 года.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского

поселения «Деревня Сугоново»                                                            Е.В. Рябцева

Приложение к

Постановлению  администрации

сельского поселения «Деревня Сугоново»

№ 35 от 08 сентября 2016г

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры

сельского поселения  «Деревня  Сугоново»  на 2017 – 2020 гг.»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - сельского поселения на 2017 – 2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Сугоново» –администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения «Деревня Сугоново» –администрация сельского поселения |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное развитие и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: -формирование условий для социально- экономического развития., - повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения ,юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность , - снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения. |
| Целевые показатели | Технико- экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, включая показатели безопасности , качество эффективности и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности . |
| Срок и этапы реализации Программы | Период реализации Программы с 2017 по 2020 годы. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета МР «Ферзиковский район» Объем финансирования составляет: 2017год- 600 тыс.руб 2018год- 400 тыс.руб. 2019год - 400 тыс.руб 2020год- 400 тыс.руб. Финансирование из бюджета МР «Ферзиковский район» ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2025 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры : 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. Снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. Повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения «Деревня  Сугоново».

Территория муниципального образования расположена в центральной части Сухиничского района Калужской области.

В состав территории СП «Деревня  Сугоново» входят земли следующих населенных пунктов:

- деревня  Анашково;

- деревня Алексеевка;

- поселок Алексеевский;

- деревня  Горчаково;

- деревня Губино;

- деревня  Желяково;

- село       Желовижи;

- деревня  Искра;

- деревня  Каменка;

- деревня  Соболево;

- деревня  Степановка;

- деревня  Сугоново;

- деревня Чкалово;.

Внешние  транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня  Сугоново» осуществляются автомобильным транспортом. Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

На территории сельского поселения автозаправочные станции отсутствуют.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

В состав сельского поселения «Деревня  Сугоново» входят 13 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между д. Сугоново  и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до д.Сугоново, км |
| --- | --- |
| деревня Анашково | 2 |
| деревня Алексеевка | 4 |
| поселок Алексеевский | 6 |
| деревня Горчаково | 6 |
| деревня Губино | 5 |
| деревня Желяково | 5 |
| село Желовижи | 3 |
| деревня Искра | 7 |
| деревня Каменка |  |
| деревня Соболево |  |
| деревня Степановка |  |
| деревня Сугоново |  |
| деревня Чкалово |  |

Населенные пункты  сельского поселения «Деревня  Сугоново» сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в поселке являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Названий улиц в деревнях нет, существует  только нумерация жилых домов.

Основные маршруты движения в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах сельского поселения «Деревня   Сугоново».

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяжен- ность по ТЗ, км | Протяжен- ность по факту, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| д. Алексеевка |  |  |  |  |
| 1 | 29 244 868 ОП МП 001 | Авт. дорога №1 | 0,800 | 0,750 |
| 2 |  | Авт. дорога №2 |  | 0,195 |
| 3 |  | Авт. дорога №3 |  | 0,340 |
| д. Алексеевский |  |  |  |  |
| 4 | 29 244 868 ОП МП 002 | Авт. дорога №1 | 0,700 | 0,616 |
| 5 |  | Авт. дорога №2 |  | 0,105 |
| д. Анашково |  |  |  |  |
| 6 | 29 244 868 ОП МП 003 | Авт. дорога №1 | 0,400 | 0,400 |
| д. Губино |  |  |  |  |
| 7 | 29 244 868 ОП МП 004 | Авт. дорога №1 | 0,900 | 0,863 |
| д. Горчаково |  |  |  |  |
| 8 | 29 244 868 ОП МП 005 | Авт. дорога №1 | 1,500 | 0,870 |
| 9 |  | Авт. дорога №2 |  | 0,600 |
| д. Желяково |  |  |  |  |
| 10 | 29 244 868 ОП МП 006 | Авт. дорога №1 | 0,500 | 0,858 |
| 11 |  | Авт. дорога №2 |  | 0,500 |
| 12 |  | Авт. дорога №3 |  | 0,160 |
| д. Желовижи |  |  |  |  |
| 13 | 29 244 868 ОП МП 007 | Авт. дорога №1 | 1,500 | 1,657 |
| д. Искра |  |  |  |  |
| 14 | 29 244 868 ОП МП 008 | Авт. дорога №1 | 0,600 | 0,700 |
| 15 |  | Авт. дорога №2 |  | 0,150 |
| д. Каменка |  |  |  |  |
| 16 | 29 244 868 ОП МП 009 | Авт. дорога №1 | 1,500 | 1,912 |
| 17 |  | Авт. дорога №2 |  | 0,168 |
| д. Сугоново |  |  |  |  |
| 18 | 29 244 868 ОП МП 010 | Авт. дорога №1 | 4,700 | 2,000 |
| 19 |  | Авт. дорога №2 |  | 0,666 |
| 20 |  | Авт. дорога №3 |  | 0,695 |
| 21 |  | Авт. дорога №4 |  | 0,606 |
| 22 |  | Авт. дорога №5 |  | 0,241 |
| 23 |  | Авт. дорога №6 |  | 0,530 |
| 24 |  | Авт. дорога №7 |  | 0,414 |
| 25 |  | Авт. дорога №8 |  | 0,356 |
| д. Соболево |  |  |  |  |
| 26 | 29 244 868 ОП МП 011 | Авт. дорога №1 | 0,900 | 0,273 |
| 27 |  | Авт. дорога №2 |  | 0,323 |
| 28 |  | Авт. дорога №3 |  | 0,477 |
| д. Степановка |  |  |  |  |
| 29 | 29 244 868 ОП МП 012 | Авт. дорога №1 | 1,000 | 0,604 |
| 30 |  | Авт. дорога №2 |  | 0,544 |
| 31 |  | Авт. дорога №3 |  | 0,300 |
| д. Чкалово |  |  |  |  |
| 32 | 29 244 868 ОП МП 013 | Авт. дорога №1 | 0,900 | 0,730 |
| 33 |  | Авт. дорога №2 |  | 0,436 |
| ИТОГО |  |  | 15,900 | 20,039 |

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории .

На территории  сельского поселения «Деревня Сугоново» объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Исходя из общего количества легковых автомобилей и нормативных требований, видно, что в настоящее время  для населения  сельского поселения «Деревня  Сугоново»  не требуются объекты дорожного сервиса.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как жилые дома в населенных пунктах  имеют  участки для содержания и обслуживания жилого дома, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением предоставляемых участков  под строительство индивидуального жилья, увеличением  площадей   обрабатываемых полей в сельхозпредприятиях увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих  устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

5.Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

|  | Планируемый год | Стоимость работ, тыс.руб | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт дороги по д.Сугоново автомобильная дорога № 2 | 2017г | 500,00 | Администрация СП «Деревня Сугоново» |
| Ремонт дороги по д. Чкалово | 2017г | 100,00 | Администрация СП «Деревня Сугоново» |
| Ремонт дороги по д. Каменка | 2017г | 100,00 | Администрация СП «Деревня Сугоново» |
| Ремонт дороги по д. Сугоново | 2018г | 200,00 | Администрация СП «Деревня Сугоново» |
| Ремонт дороги по д. Алексеевка | 2019г | 100,00 | Администрация СП «Деревня Сугоново» |
| Ремонт дороги по д. Степановка | 2019г | 100,00 | Администрация СП «Деревня Сугоново» |
| Ремонт дороги по д. Соболево | 2020г | 100,00 | Администрация СП «Деревня Сугоново» |
| Ремонт дороги по с. Желовижи | 2020г | 100,00 | Администрация СП «Деревня Сугоново» |

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Движение пешеходов осуществляется по улично-дорожной сети.

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги, а также решает проблему движения грузового транспорта в обход районов жилой застройки.

Так как в населенных пунктах СП «Деревня Сугоново»   в жилой застройке имеются  участки для содержания и обслуживания жилого дома, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

- Первоочередные задачи программы:

- строительство и ремонт системы наружного освещения в д.Сугоново.

Улично-дорожная сеть

- Усовершенствование дорожного покрытия по всем улицам в населенных пунктах;

- Ремонт автомобильных дорог местного значения д.Сугоново – д. Искра;

- Увеличение связности между населенными пунктами внутри сельского поселения.

На расчетный срок программой  предлагается создание рациональной сети внутриквартальных проездов, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью и автомобильными дорогами общего пользования.

6.Оценка эффективности мероприятий  развития социальной инфраструктуры

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  сельского поселения «Деревня  Сугоново»  показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим финансовая обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления из районного бюджета.

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2020 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения

-сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности

- формирование условий для социально- экономического развития

-повышение безопасности

-качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории  сельского поселения «Деревня  Сугоново».

Администрация сельского поселения «Деревня  Сугоново»  осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.